# Goldener Rechner — nmt.in.ua

Єдиний беклог продукту для PM

Сайт-тренажер з підготовки до НМТ з математики. Документ зводить початкове бачення (scope), кориговані епіки аналітика та фактичний стан коду на 5 вересня 2026.

Word-копія: Goldener-Rechner-beklog-PM.docx

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Продукт | nmt.in.ua — тренажер підготовки до НМТ з математики |
| Репозиторій | https://github.com/tony-kobs/nmt.in.ua |
| Прод | https://nmt.in.ua |
| Період розробки | 25 серпня 2026 — 5 вересня 2026 (12 днів) |
| Обсяг | 40 pull request, 7 авторів комітів |
| Процес | feature/… → PR у dev → реліз dev → main |
| Стек | Next.js 16, TypeScript, CSS Modules, MySQL, next-intl (uk / en / de) |
| Версія документа | 3.0, зведена з scope, беклогу PM v2 (02.09) і звіту команди (05.09) |

## 1. Проблематика

Учні готуються до НМТ хаотично, без системи, часто не розуміють власних прогалин. Викладачам складно відстежувати прогрес кожного учня та давати персональні рекомендації.

## 2. Бачення продукту (scope)

Нижче — цільове бачення з картки Goldener Rechner. Це не список того, що вже збудовано. Фактичний MVP зіставлено в розділі 8.

### 2.1. Основний функціонал для учня

- Банк завдань за форматом НМТ: вибір відповіді, відповідність, коротка відповідь, розгорнутий розв’язок.

- Вибір теми / розділу програми (алгебра, геометрія, стереометрія, функції тощо), класу (5–11) і рівня складності.

- Генерація варіантів: випадковий підбір за темою, кількістю, складністю.

- Довідковий модуль: формули, теореми, приклади розв’язань за темами.

- Введення розв’язань без автопідказок (текстове поле або формульний редактор для ходу розв’язання, не лише фінальної відповіді).

- AI-перевірка: аналіз ходу міркувань, помилки в обчисленнях / методі, коментарі щодо оформлення.

- Історія спроб і прогрес: графік динаміки за темами, виявлення слабких місць.

- Режим іспиту з таймером (імітація реального НМТ, кількість завдань і час за форматом).

- Адаптивне тренування: підбір завдань на основі виявлених прогалин.

### 2.2. Модуль для викладача / репетитора

- Перегляд робіт учнів, коментарі.

- Статистика по групі / класу (типові помилки, середній прогрес).

- Створення власних варіантів / добірок для учнів.

- Спільний доступ через посилання або інтеграція з LMS.

### 2.3. Технічні та сервісні функції

- Збереження та експорт розв’язань / варіантів у PDF.

- Діагностичний тест на старті для визначення початкового рівня.

- Інтерфейс українською (з елементами для батьків / викладачів).

- Мобільна версія (PWA): учні часто тренуються зі смартфона або планшета.

### 2.4. Поза першим релізом (out of scope)

- Підготовка до НМТ з інших предметів.

- Відеоуроки.

- Перевірка рукописних розв’язань з фото.

- Чат-підтримка з викладачем.

- Гейміфікація (бейджі, рівні, XP).

## 3. Стейкхолдери, метрики, ризики

### 3.1. Стейкхолдери

- Учні 9–11 класів.

- Репетитори та шкільні вчителі.

- Батьки (як покупці підписки, якщо така запланована).

- Освітні центри / школи.

### 3.2. Метрики MVP

- Середній час на розв’язання завдань зменшується на 20%.

- Учні проходять симуляцію НМТ мінімум 3 рази.

- 70% користувачів повертаються до тренувань протягом тижня.

- Викладачі активно використовують модуль груп.

Станом на 5 вересня модуль груп ще не збудований, тож остання метрика стосується наступної версії, не поточного MVP.

### 3.3. Ризики

- Зміни у форматі НМТ.

- Недостатній банк якісних завдань.

- Висока конкуренція серед освітніх платформ.

- Потреба в точних математичних поясненнях (якість контенту критична).

## 4. Команда

Ролі з робочої таблиці PM. Колонка «Що зроблено в коді» — з git і pull request, не з початкового розподілу задач.

| Ім’я | E-mail | Роль | Що зроблено в коді |
| --- | --- | --- | --- |
| Антон Кобись | akr.ep17m@gmail.com | Team Lead, розробник | Хостинг, безпека, каркас кабінету, SEO, auth, Ultimate, рекомендації (збірка), ментор-сесії, реєстрація, лендінг, дизайн-система |
| Наталія Степанова | nataliyastepano@gmail.com | PM, аналітик | Scope, епіки, зведення беклогу v1–v2. Комітів у репозиторії немає — це нормально для ролі PM |
| Романна Брич | romannabric@gmail.com | Розробниця | Локалізація uk / en / de (кабінет, auth, симулятор), перемикач мови |
| Валерій Солод | portmone1@gmail.com | Розробник | Старт тесту за темою, імпорт CSV/JSON, історія сесій, статистика тем, UI рекомендацій |
| Юліана Снагустенко | carasyulia@gmail.com | Розробниця | Симулятор НМТ: окремий сценарій, 22 завдання, таймер 60 хв |
| Роман Гридін | romario198901@gmail.com | Розробник | Write-доступ є, комітів у цьому репозиторії немає |
| Марія Погасєєва | mashenp@yahoo.com | Розробниця | Компактний / розширений вигляд таблиці сесій; навчальні матеріали + формули KaTeX |
| Олександр Верба | verba-tim@outlook.com | Розробник | Write-доступ є, комітів у цьому репозиторії немає |
| Валентин Бурий | groteskzp@gmail.com | Scrum Master, розробник | Перевірка відповіді на сервері; завершення сесії та екран підсумку |
| Адам Перший | — | Розробник | Таймер сесії: час у базі + відлік у тренажері |

Правила команди (вже працюють, зафіксовані в README): гілка dev, feature-гілка, PR у dev, реліз через main. Бізнес-логіка в src/modules, інтерфейс у src/components, сторінки в src/app тонкі. Секрети лише в .env.local.

## 5. Що вже вміє продукт (05.09.2026)

Робочий сценарій: гість бачить лендінг → реєструється або логіниться → проходить тест за темою, Ultimate або симулятор НМТ → бачить відсоток і рекомендації → авто-сесії з’являються в історії. Викладач призначає сесію. Адмін імпортує контент.

| Поверхня | Що вміє | Маршрут | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Вітальна | Лендінг: герой, можливості, кроки, FAQ, заклик до дії; три мови | / і /welcome | Готово |
| Вхід / реєстрація | Учень реєструється; cookie-сесія; ролі учень / викладач / адмін | /login, /register | Готово |
| Тест за темою | До 10 випадкових завдань, миттєвий розбір після відповіді | / → /session/[id] | Готово |
| Ultimate | До 20 завдань, 20 хвилин, розбір помилок наприкінці | / (режим Ultimate) | Готово |
| Симулятор НМТ | 22 завдання, таймер 60 хвилин, окремий тип сесії | /simulator | Готово |
| Результати | Прогрес по темах + поради «що далі» | /results | Готово |
| Сесії | Історія, авто-план, сесії від викладача, компакт / розширений вигляд | /sessions | Готово |
| Матеріали | 9 конспектів, формули KaTeX у матеріалах і в тренажері | /materials | Готово |
| Імпорт | CSV або JSON однією транзакцією, лише адмін | /settings | Готово |
| Ментор | Призначити заплановану сесію учню | /sessions + admin API | Готово |
| Задачник | Друкований тест по темі (аркуш для дітей) | /problems | Відкрито |
| Консультації | Запис / контакти викладача | /consultations | Відкрито |

## 6. Єдиний беклог за епіками

Структура епіків — з коригованого беклогу PM. Статуси оновлені під код на 5 вересня, не під версію 2 від 2 вересня.

### EPIC 0. Захист сайту та порядок роботи в команді

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Правила гілок і PR, щоб люди не заважали одне одному | Готово | Антон | README: тільки dev, feature → PR → main |
| Описати, як зміни потрапляють на сайт | Готово | Антон | 05.09, PR #49: merge в main → Actions збирає, хостинг лише міняє www. README + docs/deploy.md |
| Секретні ключі імпорту й admin API | Готово | Антон | Fail-closed: без ключа всі запити 401 |
| Захист від ботів і підозрілих запитів | Готово | Антон | Rate limit, блок probe-шляхів, CSP/HSTS, ліміт тіла |
| Періодично перевіряти, що захист покриває нові сторінки | Відкрито | Команда | Регресійна перевірка після кожної нової публічної сторінки |

### EPIC 1. Банк завдань і завантаження контенту

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Розбір CSV/JSON, валідація, транзакція в MySQL | Готово | Валерій | 27.08, PR #10 |
| Форма завантаження на /settings (лише адмін) | Готово | Антон | 01.09, PR #30 |
| Теми й завдання з файлу потрапляють у базу | Готово | Валерій | themes, theme_connections, quiz_tasks |
| Рівні складності та мітки (тип, тема, формула, навичка) | Частково | — | Імпорт приймає поля файлу; окремого UI-фільтра за класом / складністю немає |
| Перевірка на реальних, не тестових даних | Відкрито | Команда / контент | Якість банку — окремий ризик продукту |

### EPIC 2. Тест за темою, Ultimate, симулятор, задачник

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт тесту за темою (кількість з поля, видно банк) | Готово | 08.09 | Без Ultimate і самооцінки на /. Було «до 10», PR #9/#13 |
| Екран питання з 4 варіантами | Готово | Антон | 31.08, PR #13 |
| Перевірка відповіді на сервері | Готово | Валентин | 31.08, PR #20 |
| Підсумок після фінішу | Готово | Валентин | 31.08, PR #21 |
| Таймер сесії (час у базі + відлік на екрані) | Готово | Адам | 31.08, PR #23 |
| Ultimate: 20 завдань, 20 хв, розбір наприкінці | Готово | Антон | 01.09, PR #30 |
| Симулятор НМТ: 22 завдання, таймер 60 хв | Готово | Юліана | 03.09, PR #32. У v2 від 02.09 ще було відкрито |
| Заблокувати Ctrl+V у симуляторі | Відкрито | — | У коді заборони вставки немає |
| Задачник /problems — друкований тест по темі | Готово | 08.09 | Таблиця problems, контент зі старого zadachnyk.php (439 завдань / 22 теми). Не quiz_tasks. |
| Прискорити перехід між питаннями | Готово | 08.09 | −2 звернення до БД на кожну відповідь (~70 мс на хостингу): id з cookie замість app_users, ping лише для «застояних» сокетів. Кеш KaTeX. Захист від подвійного кліку в тренажері й симуляторі |
| Індекси для тренажера в БД хостингу | Готово | 08.09 | scripts/sql/009_trainer_hot_path_indexes.sql застосовано. tasks2session за session_id був full scan, тепер ref + Using index |

### EPIC 3. Рекомендації та адаптивність

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Підсумок учня: бали по темах, час | Готово | Валерій | 31.08, PR #26 |
| Поради «що повторити, куди далі» після тесту | Готово | Валерій + Антон | 01.09, PR #28, #30. У v2 було «Скоро» |
| Поради на сторінці результатів і після фінішу | Готово | Валерій + Антон | Картки на /results і на підсумку сесії |
| Зв’язки між темами (граф) → наступна тема | Готово | Антон | 01.09, theme_connections |
| Авто-сесії в історії після рекомендацій | Готово | Антон | 01.09, PR #30 |
| Викладач призначає заняття учню | Готово | Антон | 01.09, UI + admin API |
| Перевірити на практиці, чи поради доречні | Відкрито | PM + команда | Потрібні живі дані, не лише unit-тести |
| Підбір наступного завдання прямо під час тесту | Відкладено | — | Окрема складна задача, не в поточному релізі |

### EPIC 4. Навчальні матеріали

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Сторінка матеріалів з формулами | Готово | Марія | 04.09, PR #40: 9 конспектів, KaTeX |
| Формули також у завданнях тренажера | Готово | Марія | Той самий PR |
| Підручник з темами БД | Готово | Марія | 08.09, PR #60: /materials/textbook — зміст + розділ на кожну тему, коди тем themes.code, посилання з тренажера, підсумку і результатів |
| Типові помилки як окремий шар контенту | Частково | — | Є розбір після відповіді; окремого каталогу типових помилок немає |
| Покрокові розв’язання: матеріали чи задачник? | Відкрито | PM + команда | Рішення ще не зафіксоване |
| Підтягнути матеріали з main у dev | Готово | Антон | 05.09: dev fast-forward до main (5227551) |

### EPIC 5. Аналітика прогресу

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Статистика за темами на /results | Готово | Антон + Валерій | Таблиця %, останні спроби, швидкість |
| Історія занять /sessions | Готово | Валерій, UX — Марія | Компактний і розширений вигляд |
| Час виконання сесії | Готово | Адам | У тренажері, підсумку, таблицях |
| Колонка «Останні результати» | Готово | Антон | Живі дані, не заглушка |
| Графік успішності (візуальний чарт) | Відкрито | — | Є таблиці, окремого графіка немає |
| Порівняння з іншими («краще ніж 80%») | Відкрито | — | Джерело даних не визначене — питання до PM |

### EPIC 6. Кабінет викладача / LMS

У v2 вже зафіксовано: викладач призначає заняття, адмін вантажить контент. Повний LMS — версія 2 продукту, не поточний реліз.

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Ролі учень / викладач / адмін | Готово | Антон | 01.09, PR #30 |
| Призначити заняття конкретному учню | Готово | Антон | UI на /sessions + API |
| Адмін завантажує контент | Готово | Валерій + Антон | /settings |
| Групи учнів | Відкрито | — | Нуль напрацювань. Метрика MVP «викладачі використовують групи» залежить від цього |
| Домашні завдання окремим блоком | Відкрито | — | Не зроблено |
| Вивантаження звітів | Відкрито | — | Не зроблено |
| Консультації /consultations | Відкрито | — | Заглушка. Узгодити: форма запису чи контакти |
| Зв’язок із зовнішніми LMS | Відкладено | — | Не в найближчих планах |

### EPIC 7. Технічні інтеграції та продукт «назовні»

| Задача | Статус | Хто | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхід логін / пароль, захист маршрутів | Готово | Антон | 01.09, cookie-сесія |
| Публічна реєстрація учня | Готово | Антон | 04.09, PR #39. У v2 ще не було |
| Демо-акаунти ролей (локально) | Готово | Антон | На проді passwordless demo вимкнено |
| Переклад інтерфейсу uk / en / de | Готово | Романна | 02–04.09, PR #34, #37. У v2 було «у роботі» |
| Публічний лендінг | Готово | Антон | 04.09, PR #39. У списках PM не було — команда зробила |
| Вхід через Google | Відкрито | — | Не розпочато |
| PWA (встановити на телефон) | Частково | Антон | Є web manifest. Service worker / офлайн немає |
| Експорт PDF / Word | Відкрито | — | Не розпочато |
| Переклад контенту з бази (теми, завдання) | Відкладено | — | Свідомо не входило в i18n. Завдання лишаються українською |

## 7. Хронологія (що було насправді)

| Коли | Що сталося | Хто |
| --- | --- | --- |
| 25–26.08 | Репозиторій, хостинг, фікс 502, безпека без Cloudflare, порожній кабінет для команди | Антон |
| 27–29.08 | Старт тесту в базі, імпорт контенту, письмовий розклад задач ментора | Валерій, Антон |
| 31.08 | Тренажер end-to-end: екран, відповідь, фініш, таймер, SEO | Антон, Валентин, Адам |
| 01.09 | Рекомендації, авто-сесії, ролі, Ultimate, призначення від викладача | Валерій, Антон |
| 02.09 | Компактна / розширена таблиця сесій. Беклог PM v2 | Марія; Наталія |
| 03.09 | Симулятор НМТ. Локалізація кабінету | Юліана, Романна |
| 04.09 | Реєстрація, лендінг, дизайн-система, матеріали + KaTeX, i18n симулятора | Антон, Марія, Романна |
| 05.09 | CI-деплой на хостинг (збірка в Actions, swap www), dev = main | Антон |

## 8. Бачення vs те, що збудовано

Щоб не змішувати «хочемо колись» і «вже можна показувати», зіставлення scope Goldener Rechner з поточним MVP.

| Пункт бачення | У поточному MVP | Статус |
| --- | --- | --- |
| Банк усіх типів завдань НМТ | Лише вибір з 4 варіантів. Немає відповідності, короткої відповіді, розгорнутого розв’язку | Частково |
| Тема, клас 5–11, складність | Тема з бази є. Фільтр класу / складності в інтерфейсі немає | Частково |
| Генерація варіантів | Випадкові 10 / 20 / 22 завдання | Готово |
| Довідковий модуль | 9 матеріалів з формулами (на проді) | Готово |
| Хід розв’язання + формульний редактор | Учень обирає варіант, хід не пише | Відкрито |
| AI-перевірка міркувань | Немає. Близько до out of scope першого релізу | Відкладено |
| Історія й прогрес | Таблиці результатів і сесій, без графіка | Частково |
| Режим іспиту з таймером | Симулятор 22 завдання, 60 хв; Ultimate 20 / 20 хв | Готово |
| Адаптивне тренування | Поради після тесту + авто-сесії. Не під час проходження | Частково |
| Кабінет викладача (групи, ДЗ, звіти) | Є ролі й призначення одного заняття | Частково |
| LMS / посилання / API закладів | Немає, не в найближчих планах | Відкладено |
| Експорт PDF | Немає | Відкрито |
| Діагностичний тест на старті | Немає | Відкрито |
| Український інтерфейс | Є, плюс EN і DE | Готово |
| PWA | Маніфест є, офлайн / install flow неповний | Частково |

## 9. Відкритий беклог на зараз

Активна хвиля — модуль 6 (деталі й пропозиції в `mentor-tasks.md`). main і dev зрівняні 05.09 (матеріали вже в обох).

| # | Задача | Епік | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Єдиний підручник + коди тем у БД, лінки з тестів | 4 | Відкрито |
| 6.5 | 30–40 завдань на тему + файл рев’ю; розширити answer_* | 1 | Відкрито |
| 6.8 | Офіційні варіанти НМТ за ~3 роки: список, пройдено, вибір / random | 2 | Відкрито |
| 6.6 | Задачник: свій банк problems, таблиця по темі, друк | 2 | Відкрито |
| 6.3–6.4 | Самооцінка 1–10 + вступний тест «Перевір свої знання» | 5 / 7 | Відкрито |
| 6.2 | Відгук про сайт (футер + модалка після фінішу) | — | Відкрито |
| — | Консультації /consultations | 6 | Заглушка, не в хвилі 6 |
| — | Групи / ДЗ / Google / PWA / AI-перевірка | 6–7 / бачення | Версія 2 |

## 10. Питання, які лишаються за PM

- Вирішено 08.09: друкований тест по темі (як nmt.science.kh.ua/zadachnyk.php). Окремий банк problems — інші тести, не змішувати з quiz_tasks.

- Порівняння «краще ніж 80%»: звідки дані — усі користувачі, група викладача, анонімна вибірка? Якщо джерела немає, пункт прибрати з активного беклогу.

- Консультації: форма запису, контакти чи кнопка «призначити сесію» з кабінету викладача?

- Кабінет викладача (групи, ДЗ, звіти): підтверджуємо, що це версія 2, і прибираємо з метрик поточного MVP?

- Ctrl+V у симуляторі: чи обов’язково до наступного демо? Зараз симулятор уже можна показувати без цього.

- Графік vs таблиця на /results: таблиці достатньо для демо, чи чарт усе ще в scope найближчого спринту?

## 11. Висновок для демо

За 12 днів команда закрила майже весь робочий беклог першого релізу: імпорт, тест за темою, Ultimate, симулятор, рекомендації, ролі, реєстрація, лендінг, три мови, матеріали з формулами.

Не закривати як «весь продукт готовий». Бачення Goldener Rechner ширше: інші типи завдань НМТ, хід розв’язання, AI-перевірка, групи викладача, PDF, повноцінний PWA. Це наступні версії.

Для демо 5 вересня показуємо: лендінг → реєстрація / вхід → тест або симулятор → результати з порадами → сесія, призначена викладачем → матеріали з формулами.